|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PSP2.1 | PSP阶段 | 预计耗时  （分钟） | 实际耗时  （分钟） |
| Planning | 计划 | 10 | 15 |
| · Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 15 |
| Development | 开发 | 390 | 490 |
| · Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 30 | 20 |
| · Design Spec | · 生成设计文档 | 20 | 30 |
| · Design Review | · 设计复审 (和同事审核设计文档) | 30 | 40 |
| · Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 40 | 10 |
| · Design | · 具体设计 | 20 | 60 |
| · Coding | · 具体编码 | 120 | 100 |
| · Code Review | · 代码复审 | 30 | 30 |
| · Test | · 测试（自我测试，修改代码，提交修改） | 100 | 180 |
| Reporting | 报告 | 90 | 100 |
| · Test Report | · 测试报告 | 45 | 30 |
| · Size Measurement | · 计算工作量 | 15 | 10 |
| · Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 60 |
|  | 合计 |  |  |